BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: ThS.Nguyễn Quốc Long

Nhóm SVTH:

Đặng Phước Hoàng Long	28211152886

Nguyễn Đức Trí	28218004271

Doãn Khánh Mai	28211105593

Trương Ngọc Gia Hưng	28211151740

Lê Trương Ánh Dương	28211126611

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | SmartJob AI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905523543 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Nguyễn Đức Trí Email: nguyenductri6@dtu.edu.vn Tel: 0905427513 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Đặng Phước Hoàng Long | dangphoanglong@dtu.edu.vn | 0877790699 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Đức Trí | nguyenductri6@dtu.edu.vn | 0905427513 |
|  | Lê Trương Ánh Dương | letanhduong1@dtu.edu.vn | 0365863891 |
|  | Trương Ngọc Gia Hưng | truongngiahung@dtu.edu.vn | 0375595730 |
|  | Doãn Khánh Mai | doankhanhmai@dtu.edu.vn | 0367738421 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo. |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan Document |
| Người thực hiện | Đặng Phước Hoàng Long |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đặng Phước Hoàng Long | 18/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Đặng Phước Hoàng Long | 19/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Đức Trí | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Đặng Phước Hoàng Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Đức Trí | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Trương Ánh Dương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trương Ngọc Gia Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Doãn Khánh Mai | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5

1.1. Mục đích	5

1.2. Tổng quan dự án	5

1.3. Mục tiêu của dự án	5

1.4. Phạm vi	5

1.5. Giả định và ràng buộc	7

1.6. Các bên liên quan	7

1.7. Mô hình	7

2. TỔ CHỨC NHÓM	7

2.1. Thông tin nhóm scrum	7

2.2. Vai trò trách nhiệm	8

2.3. Cách thức liên lạc	9

2.4. Báo cáo	9

3. PHẠM VI QUẢN LÝ	10

3.1. Phạm vi	10

3.2. Work Breakdown Structure	11

4. LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	12

4.1. Các cột mốc	12

4.2. Lịch trình dự án	12

5. CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	40

5.1. Đơn giá	40

5.2. Chi phí chi tiết	40

5.3. Chi phí khác	40

5.4. Tổng chi phí	40

5.4.1. Chi phí/giờ	40

5.4.2. Tổng dự toán	40

6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	41

7. RỦI RO DỰ ÁN	43

8. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	46

8.1. Mục tiêu chất lượng	46

8.2. Chỉ số	46

8.3. Kiểm tra	47

8.4. Báo cáo sự cố và khắc phục	48

9. QUẢN LÝ CẤU HÌNH	48

10. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	48

10.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống	48

10.2. Môi trường	49

10.3. Các ràng buộc khác	49

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO	49

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

  - Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

  - Mục tiêu của dự án

- Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo với các tính năng cơ bản như:

- Đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.

- Nâng cao hiệu quả kết nối giữa ứng viên và doanh nghiệp trong môi trường số.

- Tự động hóa quá trình phân tích và so khớp hồ sơ ứng viên với yêu cầu công việc, hỗ trợ tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp một cách chính xác, khoa học.

- Việc quản lý thông tin trở nên dễ dàng.

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dụng Web, bao gồm các chức năng:

- Đối với ứng viên, có thể:

- Đăng ký

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Tạo hồ sơ cá nhân

- Cập nhật hồ sơ cá nhân

- Quản lý hồ sơ cá nhân

- Upload CV

- Tìm kiếm tin tuyển dụng

- Lọc tin tuyển dụng

- Xem chỉ số phù hợp (Matching Score)

- Nhận gợi ý công việc phù hợp dựa trên kỹ năng hiện có

- Xem phân tích khoảng cách kỹ năng

- Đối với nhà tuyển dụng, có thể:

- Đăng ký

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quản lý tài khoản nhà tuyển dụng

- Đăng tin tuyển dụng

- Chỉnh sửa tin tuyển dụng

- Xem danh sách ứng viên phù hợp theo mức độ Matching Score

- Xem thống kê số lượng ứng viên và mức độ phù hợp trung bình

- Đối với quản trị viên, có thể:

- Quản lý tài khoản người dùng (Ứng viên, Nhà tuyển dụng)

- Quản lý danh mục ngành nghề, kỹ năng

- Quản lý và kiểm duyệt tin tuyển dụng.

- Theo dõi và thống kê hoạt động hệ thống

- v.v…

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

- Phải có kết nối Internet.

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

- Công nghệ: Laravel, VueJS, Css.

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

  - Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặng Phước Hoàng Long | 0877790699 | dangphoanglong@dtu.edu.vn | Scrum Master |
| Nguyễn Đức Trí | 0905427513 | nguyenductri6@dtu.edu.vn | Product Owner |
| Doãn Khánh Mai | 0367738421 | doankhanhmai@dtu.edu.vn | Member |
| Trương Ngọc Gia Hưng | 0375595730 | truongngiahung@dtu.edu.vn | Member |
| Lê Trương Ánh Dương | 0365863891 | letanhduong1@dtu.edu.vn | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Nguyễn Quốc Long |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Đặng Phước Hoàng Long |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Nguyễn Đức Trí |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Zalo |
| Product Owner, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Product Owner, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Email, Zalo |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Email, Zalo |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meeting “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Email | 2 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24h qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

- Website cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tuyển dụng nhân sự và tìm kiếm việc làm uy tín, hiệu quả.

- Website được phát triển trên framework Laravel(back-end), VueJS(front-end).

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 5 ngày | 12/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 17/03/2026 | 24/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 49 ngày | 25/03/2026 | 12/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 13/05/2026 | 13/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 2 ngày | 14/05/2026 | 15/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 12/03/2026 | 16/03/2026 | 28 |  |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 24 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 4 | Long |
| 2 | Bắt đầu | 17/03/2026 | 24/03/2026 | 45 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 15 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 5 | Long |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 5 | Mai, Dương |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Hưng, Long |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 6 | Trí |
| 2.6 | Review tài liệu | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 10 | All team |
| 3 | Development | 25/03/2026 | 12/05/2026 | 700 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 25/03/2026 | 16/04/2026 | 344 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 9 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 5 | Mai, Trí |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 4 | Long |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 28/03/2026 | 31/03/2026 | 38 |  |
|  | Trang chủ | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Mai |
|  | Đăng nhập | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Mai |
|  | Đăng ký | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Long |
|  | Quên mật khẩu | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Long |
|  | Đặt lại mật khẩu | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Trí |
|  | Danh sách việc làm | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Trí |
|  | Chi tiết việc làm | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Dương |
|  | Danh sách công ty | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Dương |
|  | Chi tiết công ty | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Hưng |
|  | Danh sách ngành nghề | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Hưng |
|  | Chi tiết ngành nghề | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Trí |
|  | Danh sách kỹ năng | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Trí |
|  | Chi tiết kỹ năng | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Dương |
|  | Dashboard ứng viên | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Dương |
|  | Profile ứng viên | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý CV | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý kỹ năng cá nhân | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Mai |
|  | Theo dõi đơn ứng tuyển | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Mai |
|  | Việc làm đã lưu | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Long |
|  | Việc làm phù hợp | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Long |
|  | Báo cáo định hướng nghề nghiệp | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Hưng |
|  | Tạo CV | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Hưng |
|  | Công ty đã follow | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Dương |
|  | Ví AI | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Dương |
|  | Gói Pro cho AI Center | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Dương |
|  | Lịch sử thanh toán | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Long |
|  | Chi tiết thanh toán | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Long |
|  | Trang trung tâm AI | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Mai |
|  | Chat tư vấn nghề nghiệp | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Trí |
|  | Phỏng vấn thử | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Trí |
|  | Review all user interfaces of Sprint 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 8 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 38 |  |
|  | Trang chủ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Đăng ký | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Quên mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Đặt lại mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Danh sách việc làm | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Chi tiết việc làm | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Danh sách công ty | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Chi tiết công ty | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Danh sách ngành nghề | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Chi tiết ngành nghề | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Danh sách kỹ năng | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Chi tiết kỹ năng | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Dashboard ứng viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Profile ứng viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Quản lý CV | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Quản lý kỹ năng cá nhân | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Theo dõi đơn ứng tuyển | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Việc làm đã lưu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Việc làm phù hợp | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Báo cáo định hướng nghề nghiệp | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Tạo CV | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Công ty đã follow | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Ví AI | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Gói Pro cho AI Center | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Lịch sử thanh toán | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Chi tiết thanh toán | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Trang trung tâm AI | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Chat tư vấn nghề nghiệp | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Phỏng vấn thử | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Review all test cases of Sprint 1 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 8 | All team |
| 3.1.6 | Coding | 03/04/2026 | 11/04/2026 | 150 |  |
|  | Code Front – End Trang chủ | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Front – End Đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Front – End Đăng ký | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Front – End Quên mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Front – End Đặt lại mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Front – End Danh sách việc làm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Long |
|  | Code Front – End Chi tiết việc làm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | Long |
|  | Code Front – End Danh sách công ty | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Front – End Chi tiết công ty | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Front – End Danh sách ngành nghề | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Dương |
|  | Code Front – End Chi tiết ngành nghề | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Dương |
|  | Code Front – End Danh sách kỹ năng | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Trí |
|  | Code Front – End Chi tiết kỹ năng | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Trí |
|  | Code Front – End Dashboard ứng viên | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Front – End Profile ứng viên | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Front – End Quản lý CV | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Front – End Quản lý kỹ năng cá nhân | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Front – End Theo dõi đơn ứng tuyển | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Front – End Việc làm đã lưu | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Front – End Việc làm phù hợp | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Front – End Báo cáo định hướng nghề nghiệp | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Front – End Tạo CV | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Front – End Công ty đã follow | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Front – End Ví AI | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Front – End Gói Pro cho AI Center | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Front – End Lịch sử thanh toán | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Front – End Chi tiết thanh toán | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Front – End Trang trung tâm AI | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Front – End Chat tư vấn nghề nghiệp | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Front – End Phỏng vấn thử | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Back – End Trang chủ | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Back – End Đăng nhập | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Back – End Đăng ký | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Back – End Quên mật khẩu | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Back – End Đặt lại mật khẩu | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Back – End Danh sách việc làm | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 3 | Long |
|  | Code Back – End Chi tiết việc làm | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 3 | Long |
|  | Code Back – End Danh sách công ty | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Back – End Chi tiết công ty | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Back – End Danh sách ngành nghề | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Dương |
|  | Code Back – End Chi tiết ngành nghề | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Dương |
|  | Code Back – End Danh sách kỹ năng | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Trí |
|  | Code Back – End Chi tiết kỹ năng | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Trí |
|  | Code Back – End Dashboard ứng viên | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Back – End Profile ứng viên | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Back – End Quản lý CV | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Long |
|  | Code Back – End Quản lý kỹ năng cá nhân | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Mai |
|  | Code Back – End Theo dõi đơn ứng tuyển | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Trí |
|  | Code Back – End Việc làm đã lưu | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Hưng |
|  | Code Back – End Việc làm phù hợp | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Mai |
|  | Code Back – End Báo cáo định hướng nghề nghiệp | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 3 | Mai |
|  | Code Back – End Tạo CV | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Back – End Công ty đã follow | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Back – End Ví AI | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Back – End Gói Pro cho AI Center | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Back – End Lịch sử thanh toán | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Back – End Chi tiết thanh toán | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Back – End Trang trung tâm AI | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Back – End Chat tư vấn nghề nghiệp | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Mai |
|  | Code Back – End Phỏng vấn thử | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 3 | Mai |
|  | Integrate Code | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 8 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 30 |  |
|  | Trang chủ | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Đăng nhập | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Đăng ký | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Quên mật khẩu | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Đặt lại mật khẩu | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Danh sách việc làm | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Chi tiết việc làm | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Danh sách công ty | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Chi tiết công ty | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Danh sách ngành nghề | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Chi tiết ngành nghề | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Danh sách kỹ năng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Chi tiết kỹ năng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Dashboard ứng viên | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Profile ứng viên | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Quản lý CV | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Quản lý kỹ năng cá nhân | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Theo dõi đơn ứng tuyển | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Việc làm đã lưu | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Việc làm phù hợp | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Báo cáo định hướng nghề nghiệp | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Tạo CV | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Công ty đã follow | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Ví AI | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Gói Pro cho AI Center | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Lịch sử thanh toán | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Chi tiết thanh toán | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Trang trung tâm AI | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Chat tư vấn nghề nghiệp | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Phỏng vấn thử | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 30 |  |
|  | Trang chủ | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Hưng, Mai |
|  | Đăng nhập | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Hưng, Mai |
|  | Đăng ký | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Hưng, Mai |
|  | Quên mật khẩu | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Hưng, Mai |
|  | Đặt lại mật khẩu | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Dương, Trí |
|  | Danh sách việc làm | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Dương, Trí |
|  | Chi tiết việc làm | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Dương, Trí |
|  | Danh sách công ty | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Dương, Trí |
|  | Chi tiết công ty | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Long, Trí |
|  | Danh sách ngành nghề | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Long, Trí |
|  | Chi tiết ngành nghề | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Long, Trí |
|  | Danh sách kỹ năng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Dương, Mai |
|  | Chi tiết kỹ năng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Dương, Mai |
|  | Dashboard ứng viên | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Dương, Mai |
|  | Profile ứng viên | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Hưng, Long |
|  | Quản lý CV | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Hưng, Long |
|  | Quản lý kỹ năng cá nhân | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Hưng, Long |
|  | Theo dõi đơn ứng tuyển | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Hưng, Long |
|  | Việc làm đã lưu | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Dương, Trí |
|  | Việc làm phù hợp | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Dương, Trí |
|  | Báo cáo định hướng nghề nghiệp | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Dương, Trí |
|  | Tạo CV | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Hưng, Mai |
|  | Công ty đã follow | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Hưng, Mai |
|  | Ví AI | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Dương, Trí |
|  | Gói Pro cho AI Center | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Dương, Trí |
|  | Lịch sử thanh toán | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Dương, Trí |
|  | Chi tiết thanh toán | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Hưng, Long |
|  | Trang trung tâm AI | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Hưng, Long |
|  | Chat tư vấn nghề nghiệp | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Hưng, Long |
|  | Phỏng vấn thử | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Hưng, Long |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 30 |  |
|  | Trang chủ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Đăng nhập | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Đăng ký | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Quên mật khẩu | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Đặt lại mật khẩu | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Danh sách việc làm | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Chi tiết việc làm | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Danh sách công ty | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Chi tiết công ty | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Danh sách ngành nghề | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Chi tiết ngành nghề | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Danh sách kỹ năng | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Chi tiết kỹ năng | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Dashboard ứng viên | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Profile ứng viên | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Quản lý CV | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Quản lý kỹ năng cá nhân | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Theo dõi đơn ứng tuyển | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Việc làm đã lưu | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Việc làm phù hợp | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Báo cáo định hướng nghề nghiệp | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Tạo CV | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Công ty đã follow | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Ví AI | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Gói Pro cho AI Center | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Lịch sử thanh toán | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Chi tiết thanh toán | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Trang trung tâm AI | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Chat tư vấn nghề nghiệp | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Phỏng vấn thử | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 17/04/2026 | 12/05/2026 | 356 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 4 | Hưng, Long |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Long |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 20/04/2026 | 23/04/2026 | 60 |  |
|  | Dashboard nhà tuyển dụng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Hồ sơ nhà tuyển dụng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Quản lý tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Chi tiết tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Danh sách ứng viên (Nhà tuyển dụng) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Ví và Billing (Nhà tuyển dụng) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Quản lý nhân sự HR (Nhà tuyển dụng) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Nhật ký công ty (Nhà tuyển dụng) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Quản lý phỏng vấn (Nhà tuyển dụng) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Long |
|  | Thông tin công ty (Nhà tuyển dụng) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Long |
|  | Dashboard admin | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Hồ sơ admin | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Quản lý admin | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Quản lý người dùng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Quản lý công ty | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Long |
|  | Quản lý hồ sơ | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Long |
|  | Quản lý kỹ năng người dùng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Quản lý kết quả matching | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Quản lý tư vấn nghề nghiệp | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Quản lý sử dụng AI | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Quản lý thanh toán | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Quản lý đơn ứng tuyển | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Quản lý ngành nghề | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Quản lý kỹ năng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Quản lý tin tuyển dụng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Quản lý template cv | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Nhật ký hệ thống | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Báo cáo và phân tích | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Long |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 8 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 24/04/2026 | 26/04/2026 | 36 |  |
|  | Dashboard nhà tuyển dụng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Hồ sơ nhà tuyển dụng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Quản lý tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Chi tiết tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Danh sách ứng viên (Nhà tuyển dụng) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Ví và Billing (Nhà tuyển dụng) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Quản lý nhân sự HR (Nhà tuyển dụng) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Nhật ký công ty (Nhà tuyển dụng) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Long |
|  | Quản lý phỏng vấn (Nhà tuyển dụng) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Long |
|  | Thông tin công ty (Nhà tuyển dụng) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Dashboard admin | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Hồ sơ admin | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Quản lý admin | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý người dùng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý công ty | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý hồ sơ | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý kỹ năng người dùng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Quản lý kết quả matching | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Quản lý tư vấn nghề nghiệp | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Quản lý sử dụng AI | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Quản lý thanh toán | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Long |
|  | Quản lý đơn ứng tuyển | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Quản lý ngành nghề | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Quản lý kỹ năng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý tin tuyển dụng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý template cv | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Nhật ký hệ thống | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Báo cáo và phân tích | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Long |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 8 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 27/04/2026 | 06/05/2026 | 120 |  |
|  | Code Front – End Dashboard nhà tuyển dụng | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Front – End Hồ sơ nhà tuyển dụng | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Front – End Quản lý tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Front – End Chi tiết tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Front – End Danh sách ứng viên (Nhà tuyển dụng) | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Front – End Ví và Billing (Nhà tuyển dụng) | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Front – End Quản lý nhân sự HR (Nhà tuyển dụng) | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Front – End Nhật ký công ty (Nhà tuyển dụng) | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Front – End Quản lý phỏng vấn (Nhà tuyển dụng) | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Front – End Thông tin công ty (Nhà tuyển dụng) | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Front – End Dashboard admin | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Front – End Hồ sơ admin | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Front – End Quản lý admin | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Front – End Quản lý người dùng | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Front – End Quản lý công ty | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Front – End Quản lý hồ sơ | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Front – End Quản lý kỹ năng người dùng | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Front – End Quản lý kết quả matching | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Front – End Quản lý tư vấn nghề nghiệp | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Front – End Quản lý sử dụng AI | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Front – End Quản lý thanh toán | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Long |
|  | Code Front – End Quản lý đơn ứng tuyển | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Front – End Quản lý ngành nghề | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Front – End Quản lý kỹ năng | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Front – End Quản lý tin tuyển dụng | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Long |
|  | Code Front – End Quản lý template cv | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Front – End Nhật ký hệ thống | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Front – End Báo cáo và phân tích | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Back – End Dashboard nhà tuyển dụng | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Long |
|  | Code Back – End Hồ sơ nhà tuyển dụng | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 2 | Long |
|  | Code Back – End Quản lý tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Long |
|  | Code Back – End Chi tiết tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Back – End Danh sách ứng viên (Nhà tuyển dụng) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Back – End Ví và Billing (Nhà tuyển dụng) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Back – End Quản lý nhân sự HR (Nhà tuyển dụng) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Back – End Nhật ký công ty (Nhà tuyển dụng) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Back – End Quản lý phỏng vấn (Nhà tuyển dụng) | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Back – End Thông tin công ty (Nhà tuyển dụng) | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Back – End Dashboard admin | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Back – End Hồ sơ admin | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Back – End Quản lý admin | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Long |
|  | Code Back – End Quản lý người dùng | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Back – End Quản lý công ty | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Back – End Quản lý hồ sơ | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Back – End Quản lý kỹ năng người dùng | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Back – End Quản lý kết quả matching | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Back – End Quản lý tư vấn nghề nghiệp | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Long |
|  | Code Back – End Quản lý sử dụng AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Back – End Quản lý thanh toán | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Long |
|  | Code Back – End Quản lý đơn ứng tuyển | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Back – End Quản lý ngành nghề | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Hưng |
|  | Code Back – End Quản lý kỹ năng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Dương |
|  | Code Back – End Quản lý tin tuyển dụng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Long |
|  | Code Back – End Quản lý template cv | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Mai |
|  | Code Back – End Nhật ký hệ thống | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Trí |
|  | Code Back – End Báo cáo và phân tích | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Trí |
|  | Integrate code | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 8 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 28 |  |
|  | Dashboard nhà tuyển dụng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Hồ sơ nhà tuyển dụng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Quản lý tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Chi tiết tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Danh sách ứng viên (Nhà tuyển dụng) | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Ví và Billing (Nhà tuyển dụng) | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Quản lý nhân sự HR (Nhà tuyển dụng) | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Nhật ký công ty (Nhà tuyển dụng) | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Long |
|  | Quản lý phỏng vấn (Nhà tuyển dụng) | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Long |
|  | Thông tin công ty (Nhà tuyển dụng) | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Dashboard admin | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Hồ sơ admin | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Quản lý admin | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý người dùng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý công ty | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý hồ sơ | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý kỹ năng người dùng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Quản lý kết quả matching | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Quản lý tư vấn nghề nghiệp | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Quản lý sử dụng AI | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Quản lý thanh toán | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Long |
|  | Quản lý đơn ứng tuyển | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Quản lý ngành nghề | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Quản lý kỹ năng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý tin tuyển dụng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý template cv | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Nhật ký hệ thống | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Báo cáo và phân tích | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Long |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 56 |  |
|  | Dashboard nhà tuyển dụng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Hưng, Mai |
|  | Hồ sơ nhà tuyển dụng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Hưng, Mai |
|  | Quản lý tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Hưng, Mai |
|  | Chi tiết tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Hưng, Mai |
|  | Danh sách ứng viên (Nhà tuyển dụng) | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Dương, Trí |
|  | Ví và Billing (Nhà tuyển dụng) | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Dương, Trí |
|  | Quản lý nhân sự HR (Nhà tuyển dụng) | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Dương, Trí |
|  | Nhật ký công ty (Nhà tuyển dụng) | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Dương, Trí |
|  | Quản lý phỏng vấn (Nhà tuyển dụng) | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Long, Trí |
|  | Thông tin công ty (Nhà tuyển dụng) | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Long, Trí |
|  | Dashboard admin | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Long, Trí |
|  | Hồ sơ admin | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Dương, Mai |
|  | Quản lý admin | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Dương, Mai |
|  | Quản lý người dùng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Dương, Mai |
|  | Quản lý công ty | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Hưng, Long |
|  | Quản lý hồ sơ | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Hưng, Long |
|  | Quản lý kỹ năng người dùng | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Hưng, Long |
|  | Quản lý kết quả matching | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Hưng, Long |
|  | Quản lý tư vấn nghề nghiệp | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Dương, Trí |
|  | Quản lý sử dụng AI | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Dương, Trí |
|  | Quản lý thanh toán | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Dương, Trí |
|  | Quản lý đơn ứng tuyển | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Hưng, Mai |
|  | Quản lý ngành nghề | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Hưng, Mai |
|  | Quản lý kỹ năng | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Hưng, Mai |
|  | Quản lý tin tuyển dụng | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Hưng, Mai |
|  | Quản lý template cv | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Long, Trí |
|  | Nhật ký hệ thống | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Hưng, Trí |
|  | Báo cáo và phân tích | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Hưng, Trí |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 28 |  |
|  | Dashboard nhà tuyển dụng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Hồ sơ nhà tuyển dụng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Quản lý tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Chi tiết tin tuyển dụng (Nhà tuyển dụng) | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Danh sách ứng viên (Nhà tuyển dụng) | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Ví và Billing (Nhà tuyển dụng) | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Quản lý nhân sự HR (Nhà tuyển dụng) | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Nhật ký công ty (Nhà tuyển dụng) | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Long |
|  | Quản lý phỏng vấn (Nhà tuyển dụng) | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Long |
|  | Thông tin công ty (Nhà tuyển dụng) | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Dashboard admin | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Hồ sơ admin | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Quản lý admin | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý người dùng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý công ty | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý hồ sơ | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý kỹ năng người dùng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Quản lý kết quả matching | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Quản lý tư vấn nghề nghiệp | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Quản lý sử dụng AI | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Quản lý thanh toán | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Long |
|  | Quản lý đơn ứng tuyển | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Quản lý ngành nghề | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Quản lý kỹ năng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý tin tuyển dụng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Quản lý template cv | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Nhật ký hệ thống | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Báo cáo và phân tích | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Long |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 5 | All team |
| 4 | Project’s Meeting | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 10 | All team |
| 5 | Final release | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 20 | All team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 803 (HOUR) |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

    - Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Đặng Phước Hoàng Long | Scrum Master | 25.000 |
| Nguyễn Đức Trí | Product Owner | 25.000 |
| Lê Trương Ánh Dương | Team Member | 25.000 |
| Trương Ngọc Gia Hưng | Team Member | 25.000 |
| Doãn Khánh Mai | Team Member | 25.000 |

    - Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Chi phí 1 giờ: 25.000VND.

- Chi phí trực tiếp = Tổng thời gian làm việc*Chi phí 1 giờ

- = 803*25.000 = 20.075.000VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 2.007.500VND

- Chi phí in ấn: 1.000.000

- Tổng = 23.082.500 VND

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuẫn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu sót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến sự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiểu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tra liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổng các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 79 ngày | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

  - Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng ứng dụng web.

      - Ngôn ngữ lập trình: Laravel, VueJS.

      - Cơ sở dữ liệu: MySQL.

      - Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

  - Môi trường

      - Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Microsoft Edge, v.v..).

      - Phần mềm phát triển dự án: Xampp, MySQL, VSCode.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

  - Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 người.

      - Kinh phí: Hạn chế.

      - Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

      - Công nghệ: Laravel, VueJS.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - SCI_SE_01.ProjectProposal.docx