BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: ThS.Nguyễn Quốc Long

Nhóm SVTH:

Đặng Phước Hoàng Long	28211152886

Nguyễn Đức Trí	28218004271

Doãn Khánh Mai	28211105593

Trương Ngọc Gia Hưng	28211151740

Lê Trương Ánh Dương	28211126611

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | SmartJob AI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905523543 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Đức Trí Email: nguyenductri6@dtu.edu.vn Tel: 0905427513 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Đặng Phước Hoàng Long |  | dangphoanglong@dtu.edu.vn | 0877790699 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Đức Trí |  | nguyenductri6@dtu.edu.vn | 0905427513 |
|  | Lê Trương Ánh Dương |  | letanhduong1@dtu.edu.vn | 0365863891 |
|  | Trương Ngọc Gia Hưng |  | truongngiahung@dtu.edu.vn | 0375595730 |
|  | Doãn Khánh Mai |  | doankhanhmai@dtu.edu.vn | 0367738421 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo. |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Đặng Phước Hoàng Long |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đặng Phước Hoàng Long | 27/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Đặng Phước Hoàng Long | 19/04/2026 | Hoàn tất tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Đức Trí | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Đặng Phước Hoàng Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Đức Trí | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Trương Ánh Dương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trương Ngọc Gia Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Doãn Khánh Mai | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	4

1.1. Mục tiêu	4

1.2. Phạm vi tài liệu	4

1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4. Tài liệu tham khảo	5

1.5. Các mức kiểm thử	5

2. CHI TIẾT	5

2.1. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	5

2.2. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3. Các chức năng không được kiểm thử	7

2.4. Các tài liệu	7

2.5. Lịch trình kiểm thử	7

2.5.1. Sprint 1	7

2.5.2. Sprint 2	15

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	21

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	21

4.1. Phần cứng và phần mềm	21

4.2. Các công cụ hỗ trợ	21

5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	22

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1 và 2. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1 và 2 của dự án: “Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | FE | Frontend giao diện người dùng viết bằng Vue 3 và Vite |
| 2 | BE | Backend API viết bằng Laravel 12 và PHP 8.2 |
| 3 | AI | AI Service viết bằng FastAPI để xử lý parse, matching và generation |
| 4 | API | Application Programming Interface |
| 5 | UAT | User Acceptance Testing |
| 6 | CV | Curriculum Vitae / hồ sơ ứng viên |
| 7 | JD | Job Description / mô tả công việc |
| 8 | SSE | Server-Sent Events cho các luồng chat và mock interview stream |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Trang chủ.

- Đăng nhập.

- Đăng ký.

- Quên mật khẩu.

- Đặt lại mật khẩu.

- Danh sách việc làm.

- Chi tiết việc làm

- Tìm kiếm việc làm

- Semantic search.

- Danh sách công ty.

- Chi tiết công ty.

- Danh sách ngành nghề.

- Chi tiết ngành nghề.

- Danh sách kỹ năng.

- Chi tiết kỹ năng.

- Dashboard ứng viên.

- Profile ứng viên.

- Quản lý CV.

- Quản lý kỹ năng cá nhân.

- Việc làm đã lưu.

- Công ty theo dõi.

- Ứng tuyển.

- Theo dõi đơn ứng tuyển.

- Matched jobs.

- Career report.

- Tạo CV hệ thống

- Ví AI.

- Lịch sử thanh toán.

- Chi tiết thanh toán.

- Trang trung tâm AI.

- Chat tư vấn nghề nghiệp.

- Phỏng vấn thử.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Dashboard nhà tuyển dụng.

- Profile nhà tuyển dụng.

- Thông tin công ty.

- Quản lý tin tuyển dụng phía nhà tuyển dụng.

- Chi tiết tin tuyển dụng phía nhà tuyển dụng.

- Quản lý ứng viên.

- Ví và Billing.

- Quản lý nhân sự HR.

- Nhật ký công ty

- Quản lý lịch phỏng vấn.

- Dashboard admin.

- Profile admin.

- Quản lý admin.

- Quản lý người dùng.

- Quản lý công ty.

- Quản lý hồ sơ.

- Quản lý kỹ năng người dùng.

- Quản lý ứng tuyển.

- Quản lý kỹ năng.

- Quản lý ngành nghề.

- Quản lý tin tuyển dụng.

- Quản lý kết quả matching.

- Quản lý tư vấn nghề nghiệp.

- Quản lý sử dụng AI.

- Quản lý thanh toán.

- Quản lý template cv.

- Nhật ký hệ thống.

- Báo cáo và phân tích.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1 và Sprint 2 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 25/03/2026 | 16/04/2026 | 86 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 4 | Long |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 32 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho trang chủ | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quên mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đặt lại mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho danh sách việc làm | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chi tiết việc làm | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tìm kiếm việc làm | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho danh sách công ty | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chi tiết công ty | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho danh sách ngành nghề | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chi tiết ngành nghề | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho danh sách kỹ năng | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chi tiết kỹ năng | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho dashboard ứng viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho profile ứng viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý cv | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý kỹ năng cá nhân | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho việc làm đã lưu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho công ty theo dõi | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho ứng tuyển | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho theo dõi đơn ứng tuyển | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho matched jobs | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho career report | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tạo cv hệ thống | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho ví AI | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho gói pro cho AI center | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho lịch sử thanh toán | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chi tiết thanh toán | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho trang trung tâm AI | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chat tư vấn nghề nghiệp | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho phỏng vấn thử | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Mai |
| 1.3 | Testing | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 32 |  |
|  | Kiểm tra trang chủ | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra đăng ký | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra quên mật khẩu | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra đặt lại mật khẩu | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra danh sách việc làm | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra chi tiết việc làm | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra tìm kiếm việc làm | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra danh sách công ty | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra chi tiết công ty | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra danh sách ngành nghề | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra chi tiết ngành nghề | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra danh sách kỹ năng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra chi tiết kỹ năng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra dashboard ứng viên | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra profile ứng viên | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra quản lý cv | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra quản lý kỹ năng cá nhân | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra việc làm đã lưu | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra công ty theo dõi | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra ứng tuyển | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra theo dõi đơn ứng tuyển | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra matched jobs | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra career report | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra tạo cv hệ thống | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra ví AI | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra gói pro cho AI center | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra lịch sử thanh toán | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra chi tiết thanh toán | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra trang trung tâm AI | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra chat tư vấn nghề nghiệp | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra phỏng vấn thử | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Mai |
| 1.4 | Re-testing | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 32 |  |
|  | Kiểm tra lại trang chủ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra lại đăng ký | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra lại quên mật khẩu | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra lại đặt lại mật khẩu | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra lại danh sách việc làm | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại chi tiết việc làm | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại tìm kiếm việc làm | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại danh sách công ty | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra lại chi tiết công ty | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra lại danh sách ngành nghề | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại chi tiết ngành nghề | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại danh sách kỹ năng | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại chi tiết kỹ năng | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại dashboard ứng viên | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra lại profile ứng viên | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra lại quản lý cv | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra lại quản lý kỹ năng cá nhân | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra lại việc làm đã lưu | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại công ty theo dõi | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại ứng tuyển | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại theo dõi đơn ứng tuyển | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại matched jobs | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra lại career report | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra lại tạo cv hệ thống | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại ví AI | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra lại gói pro cho AI center | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra lại lịch sử thanh toán | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra lại chi tiết thanh toán | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại trang trung tâm AI | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra lại chat tư vấn nghề nghiệp | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra lại phỏng vấn thử | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Mai |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 17/04/2026 | 12/05/2026 | 73 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 2 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Long |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 24/04/2026 | 26/04/2026 | 28 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho dashboard nhà tuyển dụng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho profile nhà tuyển dụng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tin tuyển dụng phía nhà tuyển dụng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chi tiết tin tuyển dụng phía nhà tuyển dụng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý ứng viên | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho ví và billing | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý nhân sự HR | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho nhật ký công ty | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý phỏng vấn | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thông tin công ty | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho dashboard admin | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho profile admin | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý admin | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý người dùng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý công ty | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý hồ sơ | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý kỹ năng người dùng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý kết quả matching | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tư vấn nghề nghiệp | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý sử dụng AI | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Mai |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thanh toán | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Long |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý ứng tuyển | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý kỹ năng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý ngành nghề | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tin tuyển dụng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Hưng |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý template cv | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Trí |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho nhật ký hệ thống | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Dương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho báo cáo và phân tích | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Long |
| 1.3 | Testing | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 28 |  |
|  | Kiểm tra dashboard nhà tuyển dụng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra profile nhà tuyển dụng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra quản lý tin tuyển dụng phía nhà tuyển dụng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra chi tiết tin tuyển dụng phía nhà tuyển dụng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra quản lý ứng viên | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra ví và billing | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra quản lý nhân sự HR | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra nhật ký công ty | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra quản lý phỏng vấn | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra thông tin công ty | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra dashboard admin | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra profile admin | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra quản lý admin | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra quản lý người dùng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra quản lý công ty | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra quản lý hồ sơ | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra quản lý kỹ năng người dùng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra quản lý kết quả matching | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra quản lý tư vấn nghề nghiệp | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra quản lý sử dụng AI | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra quản lý thanh toán | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra quản lý ứng tuyển | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra quản lý kỹ năng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra quản lý ngành nghề | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra quản lý tin tuyển dụng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra quản lý template cv | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra nhật ký hệ thống | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra báo cáo và phân tích | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Long |
| 1.4 | Re-testing | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 28 |  |
|  | Kiểm tra lại dashboard nhà tuyển dụng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại profile nhà tuyển dụng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại quản lý tin tuyển dụng phía nhà tuyển dụng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại chi tiết tin tuyển dụng phía nhà tuyển dụng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra lại quản lý ứng viên | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra lại ví và billing | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra lại quản lý nhân sự HR | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra lại nhật ký công ty | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra lại quản lý phỏng vấn | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra lại thông tin công ty | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại dashboard admin | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại profile admin | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra lại quản lý admin | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại quản lý người dùng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại quản lý công ty | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại quản lý hồ sơ | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại quản lý kỹ năng người dùng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra lại quản lý kết quả matching | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra lại quản lý tư vấn nghề nghiệp | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại quản lý sử dụng AI | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Mai |
|  | Kiểm tra lại quản lý thanh toán | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Long |
|  | Kiểm tra lại quản lý ứng tuyển | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại quản lý kỹ năng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra lại quản lý ngành nghề | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại quản lý tin tuyển dụng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Hưng |
|  | Kiểm tra lại quản lý template cv | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Trí |
|  | Kiểm tra lại nhật ký hệ thống | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Dương |
|  | Kiểm tra lại báo cáo và phân tích | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Long |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Đặng Phước Hoàng Long | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Lê Trương Ánh Dương Trương Ngọc Gia Hưng Doãn Khánh Mai Nguyễn Đức Trí | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | All team | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra. |