BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TÀI LIỆU PROPOSAL

GVHD: ThS.Nguyễn Quốc Long

Nhóm SVTH:

Đặng Phước Hoàng Long	28211152886

Nguyễn Đức Trí	28218004271

Doãn Khánh Mai	28211105593

Trương Ngọc Gia Hưng	28211151740

Lê Trương Ánh Dương	28211126611

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | SmartJob AI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905523543 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Nguyễn Đức Trí Email: nguyenductri6@dtu.edu.vn Tel: 0905427513 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Đặng Phước Hoàng Long | dangphoanglong@dtu.edu.vn | 0877790699 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Đức Trí | nguyenductri6@dtu.edu.vn | 0905427513 |
|  | Lê Trương Ánh Dương | letanhduong1@dtu.edu.vn | 0365863891 |
|  | Trương Ngọc Gia Hưng | truongngiahung@dtu.edu.vn | 0375595730 |
|  | Doãn Khánh Mai | doankhanhmai@dtu.edu.vn | 0367738421 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo. |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Đặng Phước Hoàng Long |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Đặng Phước Hoàng Long | 15/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Đặng Phước Hoàng Long | 16/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Đức Trí | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Đặng Phước Hoàng Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Đức Trí | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Trương Ánh Dương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trương Ngọc Gia Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Doãn Khánh Mai | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	4

1.1. Mục đích	4

1.2. Phạm vi	4

1.3. Tham khảo	4

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1. Lý do chọn đề tài	5

2.2. Định nghĩa dự án	5

2.3. Giải pháp đề xuất	5

2.3.1. Mục tiêu dự án	6

2.3.2. Hoạt động của hệ thống	6

2.3.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4. Mô tả	9

2.3.5. Các công nghệ ràng buộc	9

3. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	10

3.1. Định nghĩa Scrum	10

3.1.1. Mô tả Scrum	10

3.1.2. The artifacts	11

3.1.3. Process (Quá trình)	12

3.2. Kế hoạch tổng thể	12

3.3. Quản lý tổ chức	13

3.3.1. Nguồn nhân lực	13

3.3.2. Phi nhân lực	14

- GIỚI  THIỆU

  - Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

  - Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | PHP | https://www.php.net/manual/en/getting-started.php |
| 3 | Laravel | https://laravel.com/docs/12.x/releases |
| 4 | Node.JS | https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs |
| 5 | Vue.JS | https://vuejs.org/guide/introduction.html |
| 6 | Python / FastAPI | https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/ |

- TỔNG QUAN DỰ ÁN

  - Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc xác định công việc phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của bản thân. Việc thiếu công cụ phân tích và đánh giá khách quan khiến quá trình tìm việc chủ yếu dựa trên cảm tính, dẫn đến lựa chọn chưa tối ưu và mất nhiều thời gian thử nghiệm.

- Ở phía doanh nghiệp, số lượng hồ sơ ứng tuyển ngày càng lớn gây áp lực trong việc sàng lọc và đánh giá ứng viên. Phần lớn các hệ thống tuyển dụng hiện nay chỉ hỗ trợ đăng tin và tìm kiếm theo từ khóa cơ bản, chưa khai thác hiệu quả nội dung CV để đánh giá mức độ phù hợp một cách định lượng và khoa học.

- Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống tuyển dụng giúp tự động hóa quá trình so khớp hồ sơ với yêu cầu công việc, nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu lao động và hỗ trợ tư vấn định hướng nghề nghiệp dựa trên dữ liệu. Do đó, đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng một nền tảng tuyển dụng thông minh, phù hợp với xu hướng phát triển HRTech và chuyển đổi số hiện nay.

  - Định nghĩa dự án

- Dự án “Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo” là một hệ thống phần mềm trực tuyến được thiết kế nhằm tự động hóa quá trình so khớp giữa hồ sơ ứng viên và yêu cầu công việc. Hệ thống cho phép phân tích nội dung CV, chuẩn hóa kỹ năng, tính toán chỉ số phù hợp (Matching Score) bằng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên như TF-IDF và Cosine Similarity, đồng thời thực hiện phân tích khoảng cách kỹ năng (Skill Gap Analysis) để đưa ra gợi ý cải thiện và định hướng nghề nghiệp phù hợp.

  - Giải pháp đề xuất

- Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo được xây dựng dựa trên một số yêu cầu đặc biệt của người dùng như:

- Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập vào hệ thống để quản lý thông tin cá nhân, cập nhật hồ sơ (CV) và tìm kiếm các cơ hội việc làm phù hợp.

- Doanh nghiệp có thể đăng tin tuyển dụng, quản lý danh sách ứng viên và theo dõi mức độ phù hợp của từng ứng viên đối với vị trí công việc.

- Quản trị viên có toàn quyền quản lý hệ thống, bao gồm quản lý người dùng, kiểm duyệt nội dung và đảm bảo tính an toàn, bảo mật của hệ thống.

- Hệ thống tích hợp module trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tính toán Matching Score, phân tích Skill Gap và đưa ra gợi ý nghề nghiệp phù hợp cho người dùng.

- Công nghệ thực hiện: Laravel, VueJS, MySQL.

- Quy trình phát triển ứng dụng: Quy trình Scrum.

    - Mục tiêu dự án

- Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả kết nối giữa ứng viên và doanh nghiệp trong môi trường số.

- Tự động hóa quá trình phân tích và so khớp hồ sơ ứng viên với yêu cầu công việc, hỗ trợ tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp một cách chính xác, khoa học.

- Phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống Web-based theo kiến trúc Client–Server sử dụng Laravel, VueJS và MySQL.

- Ứng dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên như TF-IDF và Cosine Similarity để tính toán Matching Score và thực hiện phân tích Skill Gap.

- Xây dựng sản phẩm phần mềm có tính ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực tuyển dụng, đồng thời vận dụng kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, công nghệ Web và trí tuệ nhân tạo để giải quyết bài toán thực tế.

    - Hoạt động của hệ thống

- Hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo gồm 3 tác nhân chính: Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Quản trị viên (Admin).

- Đối với Ứng viên: (1) Khi ứng viên gửi yêu cầu đến hệ thống (đăng ký, đăng nhập, upload CV, tìm kiếm việc làm), hệ thống sẽ tiếp nhận và xử lý dữ liệu.(2) Hệ thống phản hồi kết quả cho ứng viên bao gồm danh sách công việc phù hợp, chỉ số Matching Score và các gợi ý kỹ năng cần cải thiện

- Đối với Nhà tuyển dụng: (3) Khi nhà tuyển dụng gửi yêu cầu đến hệ thống (đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên), hệ thống sẽ tiếp nhận và phân tích dữ liệu tuyển dụng.(4) Hệ thống phản hồi danh sách ứng viên phù hợp, kèm theo mức độ Matching Score và các thông tin thống kê

- Đối với Quản trị viên: (5) Khi quản trị viên gửi yêu cầu đến hệ thống (quản lý người dùng, kiểm duyệt nội dung, theo dõi hoạt động hệ thống), hệ thống sẽ xử lý dữ liệu.(6) Hệ thống phản hồi thông tin quản trị, báo cáo thống kê và trạng thái hoạt động của hệ thống.

- Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế.

Hình 2.1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

- Website tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo gồm 3 tác nhân: Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Quản trị viên.

- Ứng viên: (1) Gửi yêu cầu đến hệ thống (tìm việc, upload CV).(2) Nhận kết quả gợi ý công việc và Matching Score.

- Nhà tuyển dụng: (3) Gửi yêu cầu đăng tin tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên.(4) Nhận danh sách ứng viên phù hợp.

- Quản trị viên: (5) Gửi yêu cầu quản lý hệ thống. (6) Nhận thông tin thống kê và kiểm duyệt.

    - Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đối với ứng viên, có thể:

- Đăng ký

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Tạo hồ sơ cá nhân

- Cập nhật hồ sơ cá nhân

- Quản lý hồ sơ cá nhân

- Upload CV

- Tìm kiếm tin tuyển dụng

- Lọc tin tuyển dụng

- Xem chỉ số phù hợp (Matching Score)

- Nhận gợi ý công việc phù hợp dựa trên kỹ năng hiện có

- Xem phân tích khoảng cách kỹ năng

- Đối với nhà tuyển dụng, có thể:

- Đăng ký

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quản lý tài khoản nhà tuyển dụng

- Đăng tin tuyển dụng

- Chỉnh sửa tin tuyển dụng

- Xem danh sách ứng viên phù hợp theo mức độ Matching Score

- Xem thống kê số lượng ứng viên và mức độ phù hợp trung bình

- Đối với quản trị viên, có thể:

- Quản lý tài khoản người dùng (Ứng viên, Nhà tuyển dụng)

- Quản lý danh mục ngành nghề, kỹ năng

- Quản lý và kiểm duyệt tin tuyển dụng.

- Theo dõi và thống kê hoạt động hệ thống

- Module Trí tuệ nhân tạo

- Tiền xử lý văn bản CV và Job Description

- Tính toán Cosine Similarity để xác định Matching Score

- Phân tích Skill Gap giữa yêu cầu công việc và kỹ năng ứng viên

- Gợi ý vị trí công việc phù hợp

    - Mô tả

- Hệ thống “Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo” gồm 3 tác nhân chính: Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Quản trị viên (Admin).

- Ứng Viên: (1) Khi ứng viên gửi yêu cầu đến hệ thống (đăng ký, đăng nhập, upload CV, tìm kiếm việc làm), hệ thống sẽ tiếp nhận và xử lý dữ liệu.(2) Hệ thống phân tích nội dung CV, thực hiện so khớp với yêu cầu công việc và phản hồi kết quả bao gồm danh sách công việc phù hợp, chỉ số Matching Score và gợi ý kỹ năng cần cải thiện.

- Nhà tuyển dụng: (3) Khi nhà tuyển dụng gửi yêu cầu đến hệ thống (đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên), hệ thống sẽ tiếp nhận và phân tích nội dung yêu cầu tuyển dụng.(4) Hệ thống thực hiện so khớp với dữ liệu ứng viên và phản hồi danh sách ứng viên phù hợp, kèm theo mức độ Matching Score và các thông tin thống kê liên quan.

- Quản trị viên: (5) Khi quản trị viên gửi yêu cầu đến hệ thống (quản lý người dùng, kiểm duyệt nội dung, theo dõi hoạt động hệ thống), hệ thống sẽ xử lý và kiểm tra dữ liệu.(6) Hệ thống phản hồi thông tin quản trị, báo cáo thống kê và trạng thái hoạt động của hệ thống.

    - Các công nghệ ràng buộc

      - Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: PHP, VueJS, Css.

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

      - Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Firefox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, Git, MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

      - Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

- Công nghệ: PHP laravel, VueJS, Css.

- KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

  - Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

    - Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

3.1.2. The artifacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

  - Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 5 ngày | 12/03/2026 | 16/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 3 ngày | 12/03/2026 | 14/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 15/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 17/03/2026 | 24/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 7 ngày | 18/03/2026 | 24/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 49 ngày | 25/03/2026 | 12/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 23 ngày | 25/03/2026 | 16/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 26 ngày | 17/04/2026 | 12/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 13/05/2026 | 13/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 2 ngày | 14/05/2026 | 15/05/2026 |

  - Quản lý tổ chức

    - Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Nguyễn Quốc Long |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Lê Trương Ánh Dương Trương Ngọc Gia Hưng Doãn Khánh Mai Nguyễn Đức Trí |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Đặng Phước Hoàng Long |

    - Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 11-03-2026 |
| 2 | PHP | Programing Language | Yes | 1 |  | 11-03-2026 |
| 3 | MySQL, VSCode | Tools | Yes | 2 |  | 11-03-2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 11-03-2026 |