BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TÀI LIỆU MEETING REPORT

GVHD: ThS.Nguyễn Quốc Long

Nhóm SVTH:

Đặng Phước Hoàng Long	28211152886

Nguyễn Đức Trí	28218004271

Doãn Khánh Mai	28211105593

Trương Ngọc Gia Hưng	28211151740

Lê Trương Ánh Dương	28211126611

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | SmartJob AI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo |  |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905523543 |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Nguyễn Đức Trí Email: nguyenductri6@dtu.edu.vn Tel: 0905427513 |  |  |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Đặng Phước Hoàng Long |  | dangphoanglong@dtu.edu.vn | 0877790699 |  |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Đức Trí |  | nguyenductri6@dtu.edu.vn | 0905427513 |  |
|  | Lê Trương Ánh Dương |  | letanhduong1@dtu.edu.vn | 0365863891 |  |
|  | Trương Ngọc Gia Hưng |  | truongngiahung@dtu.edu.vn | 0375595730 |  |
|  | Doãn Khánh Mai |  | doankhanhmai@dtu.edu.vn | 0367738421 |  |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo. |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Meeting report |
| Người thực hiện | Nguyễn Đức Trí |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Đức Trí | 12/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Đức Trí | 08/05/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Đức Trí | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Đặng Phước Hoàng Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Đức Trí | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Doãn Khánh Mai | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trương Ngọc Gia Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Trương Ánh Dương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MEETING 1

Ngày họp: 17/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đức Trí

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Đặng Phước Hoàng Long

- Thành viên:

- Nguyễn Đức Trí

- Doãn Khánh Mai

- Trương Ngọc Gia Hưng

- Lê Trương Ánh Dương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Nhóm tiến hành họp khởi động dự án, giới thiệu các thành viên và vai trò trong nhóm.

- Thảo luận và đánh giá tài liệu Proposal, xác định mục tiêu và phạm vi của hệ thống.

- Thống nhất công nghệ sử dụng và phương pháp phát triển theo mô hình Scrum.

- Định hướng xây dựng các chức năng chính của hệ thống tuyển dụng.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên và GVHD | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận mục tiêu và phạm vi hệ thống | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thống nhất công nghệ sử dụng (Laravel, VueJS) | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Phân tích các chức năng chính của hệ thống | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa project plan document | Tất cả thành viên | 19/03/2026 |
| Xây dựng danh sách user story ban đầu | Khánh Mai, Ánh Dương | 20/03/2026 |
| Xây dựng product backlog document | Gia Hưng | 22/03/2026 |
| Thảo luận sprint backlog | Tất cả thành viên | 25/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đức Trí | 18/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đặng Phước Hoàng Long	Nguyễn Đức Trí

MEETING 2

Ngày họp: 23/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đức Trí

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Đặng Phước Hoàng Long

- Thành viên:

- Nguyễn Đức Trí

- Doãn Khánh Mai

- Trương Ngọc Gia Hưng

- Lê Trương Ánh Dương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Nhóm tiến hành rà soát và làm rõ các User Story đã xây dựng.

- Thảo luận chi tiết yêu cầu của từng chức năng trong hệ thống.

- Đánh giá mức độ ưu tiên và ước lượng thời gian thực hiện.

- Cập nhật và hoàn thiện Product Backlog để chuẩn bị cho Sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Rà soát chi tiết từng user story | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Làm rõ yêu cầu chức năng trong từng user story | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận độ ưu tiên của từng chức năng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Ước lượng thời gian thực hiện (estimation) | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Cập nhật lại product backlog | Gia Hưng | 24/03/2026 |
| Chuẩn bị nội dung cho sprint planning | Tất cả thành viên | 25/03/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đức Trí | 24/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đặng Phước Hoàng Long	Nguyễn Đức Trí

MEETING 3

Ngày họp: 25/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đức Trí

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Đặng Phước Hoàng Long

- Thành viên:

- Nguyễn Đức Trí

- Doãn Khánh Mai

- Trương Ngọc Gia Hưng

- Lê Trương Ánh Dương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Nhóm lựa chọn các User Story phù hợp để đưa vào Sprint 1.

- Phân tích yêu cầu và chia nhỏ các công việc cụ thể.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm.

- Thống nhất kế hoạch thực hiện Sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu của sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chọn các user story đưa vào sprint | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Phân chia task chi tiết cho từng thành viên | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế giao diện trang chủ | Khánh Mai | 30/03/2026 |
| Thiết kế giao diện trang đăng nhập/đăng ký | Gia Hưng | 30/03/2026 |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu (database schema) | Đức Trí | 30/03/2026 |
| Viết test case cho các chức năng chính | Ánh Dương | 02/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đức Trí | 26/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đặng Phước Hoàng Long	Nguyễn Đức Trí

MEETING 4

Ngày họp: 28/03/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/03/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đức Trí

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Đặng Phước Hoàng Long

- Thành viên:

- Nguyễn Đức Trí

- Doãn Khánh Mai

- Trương Ngọc Gia Hưng

- Lê Trương Ánh Dương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về kiến trúc tổng thể của hệ thống.

- Xây dựng cấu trúc project và cách tổ chức code.

- Thiết kế các API chính phục vụ hệ thống.

- Thống nhất quy tắc coding và quy chuẩn phát triển.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận kiến trúc hệ thống tổng thể | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế cấu trúc thư mục project | Hoàng Long | 29/03/2026 |
| Thiết kế API cho chức năng đăng nhập | Hoàng Long | 31/03/2026 |
| Thiết kế API cho chức năng quản lý user | Đức Trí | 31/03/2026 |
| Thống nhất chuẩn code và quy tắc đặt tên | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đức Trí | 29/03/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đặng Phước Hoàng Long	Nguyễn Đức Trí

MEETING 5

Ngày họp: 01/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/04/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đức Trí

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Đặng Phước Hoàng Long

- Thành viên:

- Nguyễn Đức Trí

- Doãn Khánh Mai

- Trương Ngọc Gia Hưng

- Lê Trương Ánh Dương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Các thành viên trình bày các giao diện đã thiết kế.

- Nhóm tiến hành nhận xét và góp ý về bố cục, màu sắc và trải nghiệm người dùng.

- Thống nhất hướng chỉnh sửa và hoàn thiện giao diện.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Trình bày giao diện đã thiết kế | Khánh Mai, Gia Hưng | Trong cuộc họp |
| Nhận xét và góp ý giao diện | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Chỉnh sửa layout và màu sắc | Khánh Mai | 03/04/2026 |
| Cập nhật prototype trên Figma | Khánh Mai | 03/04/2026 |
| Thống nhất giao diện chính thức | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đức Trí | 02/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đặng Phước Hoàng Long	Nguyễn Đức Trí

MEETING 6

Ngày họp: 07/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/04/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đức Trí

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Đặng Phước Hoàng Long

- Thành viên:

- Nguyễn Đức Trí

- Doãn Khánh Mai

- Trương Ngọc Gia Hưng

- Lê Trương Ánh Dương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Các thành viên báo cáo tiến độ công việc đang thực hiện.

- Trình bày các khó khăn và vấn đề gặp phải trong quá trình làm việc.

- Thảo luận hướng giải quyết và điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ công việc cá nhân | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Trình bày các vấn đề đang gặp phải | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Thảo luận hướng giải quyết lỗi | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Điều chỉnh lại kế hoạch nếu cần | Scrum Master | Cuộc họp tiếp theo |
| Tiếp tục hoàn thiện UI | Khánh Mai, Gia Hưng | 08/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đức Trí | 08/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đặng Phước Hoàng Long	Nguyễn Đức Trí

MEETING 7

Ngày họp: 10/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/04/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đức Trí

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Đặng Phước Hoàng Long

- Thành viên:

- Nguyễn Đức Trí

- Doãn Khánh Mai

- Trương Ngọc Gia Hưng

- Lê Trương Ánh Dương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Nhóm tổng hợp các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển.

- Phân loại lỗi theo mức độ nghiêm trọng.

- Đưa ra phương án xử lý và phân công sửa lỗi cho từng thành viên.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tổng hợp danh sách lỗi hệ thống | Gia Hưng | Cuộc họp tiếp theo |
| Phân loại lỗi theo mức độ nghiêm trọng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix lỗi giao diện (CSS, responsive) | Khánh Mai | 12/04/2026 |
| Fix lỗi backend (API, database) | Hoàng Long, Đức Trí | 12/04/2026 |
| Kiểm tra lại các chức năng sau khi sửa lỗi | Tất cả thành viên | 12/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đức Trí | 11/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đặng Phước Hoàng Long	Nguyễn Đức Trí

MEETING 8

Ngày họp: 16/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/04/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đức Trí

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Đặng Phước Hoàng Long

- Thành viên:

- Nguyễn Đức Trí

- Doãn Khánh Mai

- Trương Ngọc Gia Hưng

- Lê Trương Ánh Dương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Nhóm trình bày và demo các chức năng đã hoàn thành trong Sprint 1.

- Đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Demo các chức năng đã hoàn thành | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Trình bày kết quả sprint 1 | Scrum Master | Trong cuộc họp |
| Nhận phản hồi từ GVHD | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Ghi nhận các yêu cầu cải tiến | Product Owner | 17/04/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đức Trí | 17/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đặng Phước Hoàng Long	Nguyễn Đức Trí

MEETING 9

Ngày họp: 17/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/04/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đức Trí

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Đặng Phước Hoàng Long

- Thành viên:

- Nguyễn Đức Trí

- Doãn Khánh Mai

- Trương Ngọc Gia Hưng

- Lê Trương Ánh Dương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Nhóm đánh giá lại quá trình làm việc trong Sprint 1.

- Đề xuất các giải pháp cải tiến cho Sprint tiếp theo.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá những điểm làm tốt | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Xác định các vấn đề tồn tại | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Thống nhất phương án cải tiến cho sprint 2 | Scrum Master | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đức Trí | 18/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đặng Phước Hoàng Long	Nguyễn Đức Trí

MEETING 10

Ngày họp: 18/04/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/04/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đức Trí

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Đặng Phước Hoàng Long

- Thành viên:

- Nguyễn Đức Trí

- Doãn Khánh Mai

- Trương Ngọc Gia Hưng

- Lê Trương Ánh Dương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phân tích yêu cầu các chức năng nâng cao, đặc biệt là AI.

- Lập kế hoạch thực hiện Sprint 2.

- Phân chia công việc cụ thể cho từng thành viên.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu chức năng AI | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế thuật toán matching CV-Job | Hoàng Long, Khánh Mai | 23/04/2026 |
| Chuẩn bị dữ liệu test cho AI | Ánh Dương | 26/04/2026 |
| Cập nhật database phục vụ AI | Đức Trí | 23/04/2026 |
| Phân chia task sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Đức Trí | 18/04/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đặng Phước Hoàng Long	Nguyễn Đức Trí

MEETING 11

Ngày họp: 03/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 03/05/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đức Trí

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Đặng Phước Hoàng Long

- Thành viên:

- Nguyễn Đức Trí

- Doãn Khánh Mai

- Trương Ngọc Gia Hưng

- Lê Trương Ánh Dương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Nhóm tiến hành tích hợp các module frontend và backend.

- Kiểm tra luồng hoạt động của toàn hệ thống.

- Phát hiện và xử lý các lỗi phát sinh khi tích hợp.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tích hợp frontend và backend | Tất cả thành viên | 06/05/2026 |
| Kiểm tra luồng hoạt động hệ thống | Tất cả thành viên | 06/05/2026 |
| Fix lỗi phát sinh khi tích hợp | Hoàng Long, Đức Trí | 06/05/2026 |
| Kiểm tra chức năng AI | Khánh Mai | 06/05/2026 |
| Chuẩn bị kiểm thử tổng thể | Tất cả thành viên | 07/05/2026 |
| Hoàn thành tài liệu Meeting report, Configuration management, Project Reflection | Đức Trí | 08/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đức Trí | 04/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đặng Phước Hoàng Long	Nguyễn Đức Trí

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TÀI LIỆU FINAL MEETING

GVHD: ThS.Nguyễn Quốc Long

Nhóm SVTH:

Đặng Phước Hoàng Long	28211152886

Nguyễn Đức Trí	28218004271

Doãn Khánh Mai	28211105593

Trương Ngọc Gia Hưng	28211151740

Lê Trương Ánh Dương	28211126611

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

MEETING 12

Ngày họp: 08/05/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/05/2026

Ghi lại bởi: Nguyễn Đức Trí

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Đặng Phước Hoàng Long

- Thành viên:

- Nguyễn Đức Trí

- Doãn Khánh Mai

- Trương Ngọc Gia Hưng

- Lê Trương Ánh Dương

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Nhóm demo toàn bộ hệ thống đã hoàn thiện.

- Đánh giá mức độ hoàn thành của dự án.

- Tổng kết quá trình thực hiện và chuẩn bị nộp sản phẩm.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Demo toàn bộ hệ thống | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp |
| Đánh giá kết quả đạt được | Tất cả thành viên và GVHD | Trong cuộc họp |
| Tổng hợp tài liệu project | Tất cả thành viên | 09/05/2026 |
| Hoàn thiện báo cáo | Tất cả thành viên | 09/05/2026 |
| Nộp project | Tất cả thành viên | 10/05/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Đức Trí | 09/05/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đặng Phước Hoàng Long	Nguyễn Đức Trí