BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: ThS. Nguyễn Quốc Long

Nhóm SVTH:

Đặng Phước Hoàng Long28211152886

Nguyễn Đức Trí28218004271

Doãn Khánh Mai28211105593

Trương Ngọc Gia Hưng28211151740

Lê Trương Ánh Dương28211126611

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | SmartJob AI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905523543 |  |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Nguyễn Đức Trí Email: nguyenductri6@dtu.edu.vn Tel: 0905427513 |  |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Đặng Phước Hoàng Long |  | dangphoanglong@dtu.edu.vn | 0877790699 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Đức Trí |  | nguyenductri6@dtu.edu.vn | 0905427513 |
|  | Doãn Khánh Mai |  | doankhanhmai@dtu.edu.vn | 0367738421 |
|  | Trương Ngọc Gia Hưng |  | truongngiahung@dtu.edu.vn | 0375595730 |
|  | Lê Trương Ánh Dương |  | letanhduong1@dtu.edu.vn | 0365863891 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Test Plan Document |
| Người thực hiện | Nhóm dự án SmartJob AI |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nhóm dự án SmartJob AI | 19/04/2026 | Tạo khung tài liệu Project Test Plan |
| 1.1 | Nhóm dự án SmartJob AI | 20/04/2026 | Cập nhật nội dung theo Project Plan, tài liệu dự án và source code hiện tại |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Đức Trí | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Đặng Phước Hoàng Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Doãn Khánh Mai | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trương Ngọc Gia Hưng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Trương Ánh Dương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	4

1.5.	Các mức kiểm thử	4

2.	CHI TIẾT	4

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	4

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	5

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	5

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5.	Các tài liệu	5

2.6.	Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1.	Sprint 1	6

2.6.2.	Sprint 2	7

2.6.3.	Sprint 3	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định phạm vi, chiến lược, lịch trình và nguồn lực kiểm thử cho dự án SmartJob AI trong toàn bộ quá trình phát triển, từ Sprint 1 đến Sprint 2 và giai đoạn nghiệm thu cuối.

- Xác định các module và luồng nghiệp vụ cần được kiểm thử.

- Mô tả mức kiểm thử, phương pháp kiểm thử và tiêu chí đánh giá chất lượng.

- Phân công trách nhiệm kiểm thử cho các vai trò trong nhóm dự án.

- Thiết lập môi trường, công cụ và các điều kiện bắt đầu/kết thúc kiểm thử.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế cho dự án: “Xây dựng hệ thống tuyển dụng và tư vấn việc làm tích hợp trí tuệ nhân tạo (SmartJob AI)” trong giai đoạn triển khai từ ngày 25/03/2026 đến ngày 15/05/2026.

- Tài liệu xác định đơn vị kiểm thử, phạm vi chức năng, phạm vi tích hợp giữa FE, BE và AI service, cũng như kế hoạch kiểm thử hệ thống theo từng Sprint.

- Kiểm thử các chức năng được phát triển trong Sprint 1, Sprint 2 và giai đoạn hồi quy/nghiệm thu cuối.

- Đối chiếu yêu cầu chức năng với Product Backlog, User Story, UI Design, Project Database và hiện trạng source code của dự án.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | FE | Frontend giao diện người dùng viết bằng Vue 3 và Vite |
| 2 | BE | Backend API viết bằng Laravel 12 và PHP 8.2 |
| 3 | AI | AI Service viết bằng FastAPI để xử lý parse, matching và generation |
| 4 | API | Application Programming Interface |
| 5 | UAT | User Acceptance Testing |
| 6 | CV | Curriculum Vitae / hồ sơ ứng viên |
| 7 | JD | Job Description / mô tả công việc |
| 8 | SSE | Server-Sent Events cho các luồng chat và mock interview stream |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- SCI_SE_01.ProjectProposal.docx.

- SCI_SE_02.ProjectPlan.docx; SCI_SE_03.ProjectUserStory.docx; SCI_SE_04.Product-Backlog.docx.

- SCI_SE_05.UserInterfaceDesign.docx; SCI_SE_06.ProjectDatabase.docx; README và source code hiện tại.

  - Các mức kiểm thử

- Unit/Component Testing – Kiểm thử đơn vị hoặc thành phần giao diện, service, controller, model và router AI.

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp giữa FE và BE, giữa BE và AI service, và giữa các module nội bộ.

- System Testing – Kiểm thử toàn hệ thống theo vai trò Guest, Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Admin.

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận theo nghiệp vụ chính và tiêu chí hoàn thành Sprint.

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Trang chủ, đăng ký, đăng nhập, đăng nhập Google, quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu.

- Danh sách việc làm, chi tiết việc làm, tìm kiếm việc làm và semantic search.

- Danh sách công ty, chi tiết công ty, danh sách ngành nghề và chi tiết ngành nghề.

- Danh sách kỹ năng, chi tiết kỹ năng và các dữ liệu danh mục công khai.

- Dashboard ứng viên và cập nhật hồ sơ cá nhân.

- Quản lý hồ sơ/CV, upload CV, CV builder và preview CV.

- Quản lý kỹ năng cá nhân, việc làm đã lưu và công ty theo dõi.

- Ứng tuyển, theo dõi đơn ứng tuyển, matched jobs và career report.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Trung tâm AI: career chatbot, stream response, mock interview và interview report.

- Dashboard nhà tuyển dụng, hồ sơ nhà tuyển dụng và thông tin công ty.

- Quản lý tin tuyển dụng phía nhà tuyển dụng, chi tiết job và parse JD.

- Danh sách ứng viên, quy trình ứng tuyển và quản lý lịch phỏng vấn.

- Dashboard admin và hồ sơ admin.

- Quản lý người dùng, công ty, hồ sơ và kỹ năng người dùng.

- Quản lý ngành nghề, kỹ năng và tin tuyển dụng.

- Quản lý matching, career advising, applications, market dashboard và thống kê.

- Các hoạt động kiểm thử tích hợp và nghiệm thu cuối

  - Kiểm thử phân quyền theo vai trò và theo company_role.

- Kiểm thử tích hợp FE - Laravel API - AI service.

- Kiểm thử hồi quy cho các luồng quan trọng sau khi fix bug.

- Kiểm thử dữ liệu đầu vào/đầu ra AI: parse CV, parse JD, matching, cover letter và career report.

- Smoke test bản phát hành cuối.

- Kiểm thử chấp nhận nội bộ với các luồng Candidate, Employer và Admin.

- Đối soát lỗi tồn đọng và xác nhận điều kiện bàn giao.

- Kiểm thử hiệu năng chịu tải chuyên sâu chưa nằm trong phạm vi chính của tài liệu này.

- Kiểm thử bảo mật nâng cao như penetration testing và fuzzing chưa được thực hiện trong giai đoạn hiện tại.

- Khả năng tương thích trên trình duyệt cũ ngoài Chrome/Edge phiên bản mới nhất chưa nằm trong phạm vi ưu tiên.

- Kiểm thử chịu lỗi của dịch vụ bên thứ ba như Google OAuth, OpenAI hoặc Ollama được thực hiện ở mức smoke/integration.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Không đưa vào phạm vi chính: kiểm thử hiệu năng chịu tải chuyên sâu, kiểm thử bảo mật xâm nhập và hỗ trợ trình duyệt legacy.

  - Các tài liệu

- Project Test Plan document.

- Test Case document, Bug Log và Test Summary Report.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 25/03/2026 | 16/04/2026 | 85 | All team |
| 1.1 | Lập kế hoạch kiểm thử Sprint 1 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 4 | Hưng, Dương |
| 1.2 | Thiết kế test case cho Guest và Auth | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 8 | Long, Mai |
| 1.3 | Thiết kế test case cho Job, Company, Industry, Skill | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 8 | Trí, Dương |
| 1.4 | Thiết kế test case cho Candidate Dashboard, Profile, CV | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 10 | Hưng, Mai |
| 1.5 | Thiết kế test case cho Saved Jobs, Followed Companies, Applications, Matching, Career Report | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 6 | Trí, Hưng |
| 1.6 | Thực thi test, ghi bug và re-test Sprint 1 | 12/04/2026 | 15/04/2026 | 43 | All team |
| 1.7 | Sprint review và chốt kết quả kiểm thử Sprint 1 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 6 | All team |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 17/04/2026 | 12/05/2026 | 92 | All team |
| 1.1 | Lập kế hoạch kiểm thử Sprint 2 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Dương, Trí |
| 1.2 | Thiết kế test case cho AI Center, Chatbot, Mock Interview, Streaming | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 10 | Mai, Long |
| 1.3 | Thiết kế test case cho Employer module | 24/04/2026 | 25/04/2026 | 12 | Hưng, Dương |
| 1.4 | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý khối. Thiết kế test case cho Admin module | 25/04/2026 | 26/04/2026 | 14 | Trí, Long |
| 1.5 | Kiểm thử tích hợp BE - AI cho parse, matching, generation, chat, interview | 01/05/2026 | 03/05/2026 | 14 | Mai, Trí |
| 1.6 | Thực thi test, ghi bug và re-test Sprint 2 | 07/05/2026 | 11/05/2026 | 32 | All team |
| 1.7 | Sprint review và chốt kết quả kiểm thử Sprint 2 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 6 | All team |

    - Giai đoạn tích hợp và nghiệm thu cuối

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tích hợp và nghiệm thu cuối | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 24 | All team |
| 1.1 | Regression toàn hệ thống theo 3 vai trò chính | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 8 | Long, Hưng |
| 1.2 | Kiểm thử tích hợp FE - BE - AI và realtime/stream | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 6 | Mai, Dương |
| 1.3 | Kiểm thử chấp nhận nội bộ với Product Owner | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 4 | Trí, Long |
| 1.4 | Smoke test release candidate | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 3 | Hưng, Dương |
| 1.5 | Tổng hợp bug log, test summary và bàn giao | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 3 | All team |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Môi trường FE, BE, AI và cơ sở dữ liệu phải được cài đặt và cấu hình đúng theo hướng dẫn của dự án.

- Các tài liệu Project Plan, Product Backlog, User Story, UI Design, Database và Test Case phải sẵn sàng trước khi kiểm thử.

- Các build cần kiểm thử phải triển khai thành công và không còn blocker ở mức cài đặt hoặc cấu hình.

- Thiết bị kiểm thử phải có internet và quyền truy cập các dịch vụ phụ trợ cần thiết như Google OAuth, Ollama hoặc OpenAI nếu áp dụng.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực thi toàn bộ test case trong phạm vi Sprint hoặc giai đoạn tương ứng.

- Không còn lỗi mức nghiêm trọng hoặc blocker; các lỗi còn lại đã được chấp nhận hoặc đưa vào kế hoạch xử lý tiếp theo.

- Báo cáo kiểm thử, bug log và kết quả re-test đã được cập nhật đầy đủ.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop/PC kiểm thử giao diện | Intel Core i5/Ryzen 5, RAM 8GB, trống tối thiểu 20GB | Windows 10/11, Chrome hoặc Edge mới nhất, VS Code |
| Máy chạy Backend/Database | Intel Core i5 hoặc tương đương, RAM 8GB | XAMPP, PHP 8.2+, Composer, MySQL, phpMyAdmin |
| Máy chạy AI Service | Intel Core i5 hoặc tương đương, RAM 8GB | Python 3.11+, pip, uvicorn, Ollama hoặc OPENAI_API_KEY nếu dùng OpenAI |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010+ |
| Source Control | GitHub | GitHub | Current |
| API Testing | Postman | Postman | Current |
| Frontend Debugging | Chrome DevTools | Google | Current |
| Database | phpMyAdmin / MySQL Workbench | XAMPP / Oracle | Current |
| Issue Tracking | GitHub Issues / Trello | GitHub / Atlassian | Current |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Mentor | ThS. Nguyễn Quốc Long | - Góp ý chiến lược kiểm thử, tiêu chí chất lượng và các vấn đề kỹ thuật trọng yếu. |
| Quản lý dự án / Scrum Master | Đặng Phước Hoàng Long | - Lập kế hoạch kiểm thử tổng thể, theo dõi tiến độ, phân công nguồn lực và tổng hợp báo cáo kiểm thử. |
| Product Owner | Nguyễn Đức Trí | - Xác nhận phạm vi kiểm thử, ưu tiên lỗi, tham gia acceptance test và phê duyệt kết quả. |
| Nhóm phát triển | Doãn Khánh Mai, Trương Ngọc Gia Hưng, Lê Trương Ánh Dương | - Thiết kế test case, thực thi unit/integration/system test, sửa lỗi và hỗ trợ re-test. |
| Đội kiểm thử nội bộ | Toàn bộ nhóm dự án | - Ghi nhận bug, theo dõi trạng thái lỗi, regression test, smoke test và kiểm thử trước bàn giao. |